NHCIE — National Human Capital Intelligence Ecosystem

Enterprise LMS Implementation Roadmap

Rencana bertahap pengembangan dari prototipe menuju platform enterprise. Disusun berdasarkan gap analysis terhadap standar LMS enterprise. Dokumen ini dibuat pada 27 Juni 2026.

# Ringkasan Timeline Pengerjaan

| Fase 1 Foundation & Security Minggu 1–3 | Fase 2 Core LMS Features Minggu 4–7 | Fase 3 Admin & Reporting Minggu 8–11 | Fase 4 Integrasi & Scaling Minggu 12–16 |
| --- | --- | --- | --- |

# FASE 1 — Foundation & Security

| Area | Item Pekerjaan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| Keamanan Auth | • JWT secret wajib dari env — build error jika kosong • Rate limiting login: max 5 request/menit per IP • Multi-Factor Authentication (TOTP) • Password reset via email token | Kritikal |
| Refactor Arsitektur | • Pecah AppContext.js menjadi slice per domain (auth, course, lms, admin) • Buat service layer: courseService, userService, examService • Validasi input semua API route menggunakan Zod • Migrasi ke Prisma ORM + sistem migration | Kritikal |
| Keamanan Ujian | • Hapus field `correct` dari response API ke client • Buat endpoint POST /api/exam/submit — scoring di server • Randomisasi urutan soal & pilihan per attempt • Simpan hasil ke tabel exam_attempts di database | Kritikal |
| Database Schema | • Tambah tabel: user_progress, exam_attempts, forum_posts, audit_logs • Tambah tabel: notifications, enrollments, organizations • Buat index pada kolom yang sering di-query (email, course_id) • Tambah pagination di semua endpoint GET | Kritikal |

# FASE 2 — Core LMS Features

| Area | Item Pekerjaan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| File Storage & Video | • Integrasi S3-compatible storage (AWS S3 / Cloudflare R2) • Upload video dengan presigned URL • Video streaming via HLS (ffmpeg transcoding) • Upload materi: PDF, PPTX, SCORM package | Penting |
| Progress Belajar | • Simpan progress per lesson ke DB (persentase, waktu tonton) • Resume otomatis dari posisi terakhir saat buka kembali • Prerequisite: kunci modul hingga modul sebelumnya selesai • Learning path dengan urutan kursus yang wajib diikuti | Penting |
| Assessment Lengkap | • Bank soal dengan tag kategori & tingkat kesulitan • Konfigurasi ujian: durasi waktu, max attempt, passing score • Grading tugas: instruktur review, feedback, dan penilaian • Riwayat hasil ujian historis per user tersimpan | Penting |
| Sertifikat & Verifikasi | • Template sertifikat yang dapat dikustomisasi admin • URL verifikasi publik: /verify/[cert-id] • QR code mengarah ke halaman verifikasi nyata • Generasi PDF sertifikat di server-side (signed) | Penting |

# FASE 3 — Admin, Reporting & Komunikasi

| Area | Item Pekerjaan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| Analytics & Reporting | • Dashboard revenue dari data transaksi nyata di database • Laporan per user: completion rate, skor, waktu belajar • Laporan per kursus: enrollment count, dropout rate • Export laporan ke format CSV dan Excel | Penting |
| Manajemen Organisasi | • Hierarki: organisasi → departemen → user • Bulk enrollment: daftarkan grup pegawai ke kursus sekaligus • Approval workflow: atasan approve enrollment bawahan • Dashboard instruktur: list peserta, progress, penilaian tugas | Penting |
| Notifikasi | • Email notifikasi: enrollment baru, deadline tugas, sertifikat terbit • In-app notification center dengan badge count • Forum diskusi persistent dengan threading (tersimpan ke DB) • Pengumuman kelas dari instruktur ke semua peserta | Penting |
| Audit & Compliance | • Audit log: semua aksi CRUD dicatat dengan actor + timestamp • RBAC granular: permission matrix per role per modul • Soft delete untuk semua entitas (data retention policy) • Session management: lihat dan revoke sesi aktif per user | Penting |

# FASE 4 — Integrasi & Scaling

| Area | Item Pekerjaan | Prioritas |
| --- | --- | --- |
| Payment Gateway | • Integrasi Midtrans Snap atau Xendit untuk pembayaran nyata • Webhook untuk konfirmasi pembayaran otomatis • Generate invoice PDF otomatis setelah pembayaran berhasil • Manajemen refund dan riwayat transaksi lengkap | Nice-to-have |
| Integrasi Eksternal | • SCORM 1.2 & 2004 runtime support untuk konten vendor • SSO: Google Workspace dan Microsoft Entra ID • SIASN / HRIS API sync untuk data pegawai negeri • Zoom / Google Meet embed untuk kelas sinkron (live session) | Nice-to-have |
| Mobile & Offline | • Progressive Web App (PWA) dengan service worker • Mode offline: download materi untuk ditonton tanpa internet • Push notification via Firebase Cloud Messaging (FCM) • Audit responsivitas UI secara menyeluruh | Nice-to-have |
| Infrastruktur | • Redis untuk session store, caching, dan rate limiting • CDN untuk aset statis dan streaming video • CI/CD pipeline otomatis dengan staging environment • Monitoring: error tracking (Sentry) + uptime alerting | Nice-to-have |

# Stack Teknologi yang Direkomendasikan

| Kategori | Teknologi |
| --- | --- |
| ORM & Database | Prisma ORM, PostgreSQL, Redis (caching & session) |
| Validasi Input | Zod — validasi schema di semua API route |
| Autentikasi | NextAuth.js — mendukung JWT, OAuth, Credentials, SAML |
| File Storage | AWS S3 atau Cloudflare R2 — untuk video, PDF, dan materi |
| Email | Resend atau Nodemailer — transactional email untuk notifikasi |
| Payment | Midtrans Snap atau Xendit — payment gateway Indonesia |
| Video Processing | ffmpeg + HLS transcoding untuk streaming video adaptif |
| State Management | React Query (TanStack Query) — menggantikan AppContext |
| Monitoring | Sentry (error tracking), Uptime Robot (availability alert) |
| CI/CD | GitHub Actions + Vercel atau Railway untuk deployment |